Checklist hoàn thiện Bronze

P0 — Nên hoàn thành trước Silver

- Kiểm kê toàn bộ object trong MinIO

- Thống kê số raw file, metadata, dung lượng và batch theo từng nguồn.

- Audit raw và metadata

- Kiểm tra mỗi raw có metadata, object key tồn tại, SHA-256 và size khớp.

- Source Matrix và Data Dictionary thô

- Ghi URL, nguồn gốc, grain, đơn vị, vùng địa lý, tần suất, giấy phép và ý nghĩa các trường.

- Rà soát 9 CSV lịch sử

- Xác định file nào sử dụng được, file nào bị trùng với API, file nào sai vị trí hoặc không rõ nguồn.

- Kiểm tra chất lượng dữ liệu đầu vào

- Đếm bản ghi, kiểm tra schema, ngày, null, trùng khóa nghiệp vụ và các khoảng thiếu dữ liệu.

P1 — Hoàn thiện độ tin cậy của Bronze

- Logging và báo cáo mỗi lần chạy

- Lưu thời gian, nguồn, số bản ghi, số trang, lỗi và kết quả cuối cùng.

- Kiểm thử lỗi và khôi phục

- Giả lập timeout, API 500, mất kết nối MinIO; bảo đảm có thể chạy lại an toàn.

- Kiểm tra persistent volume và backup

- Bảo đảm dữ liệu còn sau khi restart Docker và có phương án sao lưu.

- Chuẩn hóa refresh và snapshot

- Xác định quy tắc lưu nhiều phiên bản dữ liệu, không ghi đè raw và tránh lẫn bản cập nhật.

- Kiểm thử lại các pipeline

- Đặc biệt là Open-Meteo và ingest CSV, không chỉ BBW.

P2 — Mở rộng nguồn theo phạm vi đề tài

- Bổ sung giá London và tỷ giá FX nếu thiếu

- Quan trọng nếu dashboard phân tích giá Robusta nội địa so với quốc tế.

- Bổ sung sản xuất và thương mại

- Diện tích, sản lượng, năng suất, xuất khẩu theo tỉnh, năm, niên vụ và HS code.

- Thu thập PDF/HTML bằng chứng

- Tài liệu thống kê, báo cáo doanh nghiệp, dữ liệu công suất và vùng nguyên liệu nếu thực sự phục vụ KPI.

- Lịch sử nhiên liệu PVOIL

- Giữ trong backlog theo quyết định của bạn; không cản trở Silver cho BBW Fuel.