Đúng lúc này không nên tiếp tục lao vào cài thêm công nghệ. Vấn đề lớn nhất của bạn là phạm vi dữ liệu đã được mở rộng nhưng chưa biến thành một danh sách công việc có điểm kết thúc. Nếu cứ “tìm thêm dữ liệu” chung chung, bạn sẽ tiếp tục dậm chân.

Mình đề xuất từ bây giờ chia TLCN thành 3 track chạy song song:

Track A — Chốt Data Scope → biết chính xác cần dữ liệu gì
Track B — Data Acquisition → săn và thu thập dữ liệu
Track C — Lakehouse Implementation → Bronze + pipeline + kiến trúc

Bạn không cần chờ thu thập đủ dữ liệu mới làm Bronze/pipeline.

# I. Việc cần làm ngay: chia lại toàn bộ backlog

## Giai đoạn 1 — Chốt bộ dữ liệu cuối cùng

### A. Dữ liệu hiện đã có — không tìm thêm vội

| Domain | Dữ liệu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Production | Diện tích cà phê Việt Nam 2005–2024 | ✅ Có |
| Production | Sản lượng cà phê Việt Nam 2005–2024 | ✅ Có |
| Domestic Price | Giá cà phê theo tỉnh 2020–2026 | ✅ Có |
| Global Market | London Robusta 2008–2026 | ✅ Có |
| Trade | Xuất khẩu HS090111 2001–2024 | ✅ Có |
| Weather | Weather | ✅ Có |
| FX | USD/VND | ✅ Có |
| Energy | Brent/WTI | ✅ Có |
| Fuel | Giá nhiên liệu BBW | ✅ Có |
| BBW | Coffee API | ✅ Có |
| Company | Nestlé/NESCAFÉ Plan | ⚠️ Có nhưng chưa chuẩn hóa |

Như vậy bạn không thiếu nền tảng dữ liệu. Bạn đang thiếu các lớp dữ liệu mở rộng để đề tài đủ lớn.

# II. Những dữ liệu cần thu thập thêm

## 1. Production — cần mở rộng

Bạn đang có national production/area, nhưng lecturer muốn thị trường lớn hơn.

Tìm thêm:

Production

├── Diện tích cà phê theo tỉnh

├── Sản lượng cà phê theo tỉnh

├── Năng suất theo tỉnh

├── Diện tích tái canh

├── Diện tích trồng mới

├── Diện tích cà phê già cỗi

├── Robusta / Arabica

└── Niên vụ / crop year

Ưu tiên: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Đây là phần rất đáng tìm vì nó kết nối trực tiếp với giá nội địa mà bạn đã có.

# 2. Trade — phải mở rộng khỏi HS090111

Đây là một trong những việc quan trọng nhất.

Dataset hiện tại của bạn chủ yếu là:

HS090111

Coffee, not roasted, not decaffeinated

Nó chưa thể hiện đầy đủ thị trường cà phê chế biến.

Cần tìm:

Green coffee

├── Export quantity

├── Export value

├── Export unit value

├── Export destination

└── Monthly/yearly

Processed coffee

├── Roasted coffee

├── Roasted & ground

├── Instant coffee

├── Extracts/concentrates

└── Other processed coffee

Và đặc biệt:

Vietnam

↓

Germany

Italy

Spain

Japan

USA

Belgium

Netherlands

...

theo:

Year / Month

Partner

HS code

Quantity

Value

Unit

Nếu lấy được monthly + quantity + value, đây sẽ là dataset cực kỳ có giá trị cho TLCN.

# 3. Processing — đây là phần lecturer đang muốn bạn mở rộng

Đây chính là chỗ bạn đang thiếu.

Không chỉ:

Việt Nam sản xuất bao nhiêu cà phê?

mà:

Cà phê Việt Nam được chế biến ở đâu, bởi ai, công suất bao nhiêu và đi vào những sản phẩm nào?

Cần tìm:

Processing

├── Company

├── Factory

├── Province

├── Factory type

├── Processing type

├── Capacity

├── Actual production/output

├── Product

└── Year

Trong đó:

Factory type

├── Green coffee processing

├── Dry mill

├── Wet mill

├── Roasting

├── Ground coffee

├── Instant coffee

└── Freeze-dried coffee

Capacity rất dễ tìm hơn actual output.

Vì vậy đừng tự đặt mục tiêu “phải có sản lượng thực tế của từng nhà máy”.

Có:

Company

Factory

Location

Capacity

Year announced/operating

Product

đã đủ tạo một domain doanh nghiệp/chế biến có ý nghĩa.

Ví dụ hiện đã tìm thấy dữ liệu chính thức của Intimex: doanh nghiệp công bố 14 nhà máy chế biến cà phê, sản lượng xuất khẩu trung bình 450.000 tấn/năm; riêng một số nhà máy công bố công suất 120.000 tấn/năm và 90.000 tấn/năm. Intimex Coffee

Intimex cũng có nhà máy cà phê hòa tan hoạt động từ 12/2019 với công suất 4.000 tấn cà phê sấy phun/năm và sản phẩm có cả Robusta và Arabica. Intimex Coffee

Đây chính là kiểu dữ liệu bạn cần tìm.

# 4. Company — đây là phần bạn đang chưa hiểu cách tìm

Đừng tìm:

"Nestlé coffee data"

Cách đó rất khó.

Bạn phải tìm metric, không tìm “data”.

Ví dụ:

### Với một công ty, tìm 5 nhóm metric

COMPANY

│

├── 1. SOURCING

│   ├── coffee sourced

│   ├── coffee procurement

│   ├── farmers

│   ├── sourcing regions

│   └── sourcing volume

│

├── 2. PROCESSING

│   ├── factory

│   ├── factory location

│   ├── processing capacity

│   ├── production capacity

│   ├── roasted coffee

│   └── instant coffee

│

├── 3. TRADE

│   ├── export volume

│   ├── export value

│   ├── export markets

│   └── destination countries

│

├── 4. FARM / SUSTAINABILITY

│   ├── farmers

│   ├── certified farmers

│   ├── certified area

│   ├── replanted area

│   ├── seedlings

│   ├── water reduction

│   └── fertilizer reduction

│

└── 5. BUSINESS

├── revenue

├── coffee revenue

├── investment

└── factory investment

Sau đó thay tên công ty vào.

Ví dụ Nestlé:

"Nestlé Vietnam" coffee sourcing

"Nestlé Vietnam" coffee processing capacity

"Nestlé Vietnam" coffee factory

"Nestlé Vietnam" coffee farmers

"Nestlé Vietnam" coffee procurement Vietnam

"NESCAFÉ Plan" Vietnam farmers

"NESCAFÉ Plan" Vietnam coffee volume

"NESCAFÉ Plan" Vietnam hectares

"NESCAFÉ Plan" Vietnam factory

Rồi tìm PDF:

"Nestlé Vietnam" annual report coffee filetype:pdf

"Nestlé Vietnam" sustainability report coffee filetype:pdf

"NESCAFÉ Plan" report filetype:pdf

# III. Không phải công ty nào cũng cần đủ 5 nhóm

Đây là điểm rất quan trọng.

Ví dụ:

### Nestlé

Rất mạnh ở:

Sourcing

Sustainability

Farmer

Replanting

Processing

Traceability

Trang chính thức của Nestlé hiện công bố khá nhiều KPI NESCAFÉ Plan: hơn 23.000 nông hộ, hơn 492.000 lượt đào tạo, hơn 100 triệu cây giống, 86.000 ha tái canh và các chỉ tiêu về nước/phân bón; chương trình triển khai tại Việt Nam từ 2011. Nestlé Việt Nam - Sống Vui Khoẻ

Nestlé cũng có thông tin về nhà máy Trị An và hoạt động chế biến sâu cà phê. Nestlé Việt Nam - Sống Vui Khoẻ

### Intimex

Mạnh ở:

Processing

Export

Factory

Instant coffee

Green coffee

### Vĩnh Hiệp

Mạnh ở:

Processing

Factory

Roasting

Raw material region

Export

Website doanh nghiệp hiện ghi lịch sử sử dụng công suất 300 tấn/ngày, kho hơn 5.000 tấn và việc mở rộng nhà máy, vùng nguyên liệu; doanh nghiệp cũng đầu tư dây chuyền rang xay từ 2014. Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

### LDC

Mạnh ở:

Sourcing

Processing

Farmers

Robusta

Export

Instant coffee

LDC Việt Nam hiện công bố 2 cơ sở chế biến cà phê, 2 điểm thu mua cà phê và một liên doanh nhà máy cà phê hòa tan sấy lạnh; trang Coffee của LDC cũng nêu hai trạm thu mua Robusta ở Lâm Đồng và Đắk Lắk cùng cơ sở chế biến tại Pleiku. Global

### Simexco

Mạnh ở:

Sourcing

Green coffee

Export

Factory

Nguồn của Sở Công Thương Đắk Lắk hiện ghi Simexco có quy mô cà phê nhân 100.000–120.000 tấn/năm và liệt kê các nhà máy Hòa Phú, Bình Dương và Buôn Ma Thuột cùng công suất tương ứng. Socongthuong Daklak

# IV. Vì vậy danh sách công ty của bạn nên thu gọn

Đừng cố lấy 15 công ty.

### Nhóm A — bắt buộc khảo sát

1. Nestlé / NESCAFÉ

2. Intimex

3. Simexco Đắk Lắk

4. Vĩnh Hiệp

5. Phúc Sinh

### Nhóm B — bổ sung nếu có dữ liệu tốt

6. Louis Dreyfus Company

7. ofi / Olam

8. VINACAFE

### Nhóm C — downstream / chế biến sâu

9. Trung Nguyên Legend

10. Vinacafé Biên Hòa

11. TNI King Coffee

Trung Nguyên đặc biệt đáng khảo sát ở processing/instant coffee, vì hiện có dự án nhà máy tại Đắk Lắk công bố dây chuyền cà phê hòa tan 1.000 kg/giờ và sản lượng hơn 7.700 tấn bột cà phê/năm ở giai đoạn 1. Dak Lak Province

# V. Cách biến dữ liệu công ty thành dataset thực sự

Bạn không cần tìm một file CSV “Company Coffee Dataset Vietnam”. Khả năng cao sẽ không có.

Bạn phải xây dataset từ các disclosure.

Ví dụ:

| company | year | metric | value | unit | product | location | source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestlé | 2024 | farmer_count | ... | farmers | Robusta | Tây Nguyên | Nestlé |
| Nestlé | 2024 | replanted_area | ... | ha | Robusta | Tây Nguyên | Nestlé |
| Intimex | 2024 | export_volume | ... | ton/year | Green coffee | Vietnam | Intimex |
| Intimex | 2019 | instant_capacity | 4000 | ton/year | Instant Robusta/Arabica | Bình Dương | Intimex |
| Simexco | ... | processing_capacity | ... | ton/day | Green coffee | Đắk Lắk | ... |
| LDC | ... | farmer_count | ... | farmers | Robusta | Vietnam | LDC |

Đây chính là dữ liệu doanh nghiệp.

Và sau này:

Bronze

↓

Raw HTML / PDF

↓

Silver

↓

Company Metric

↓

Gold

# VI. Nhưng đừng biến dữ liệu công ty thành một mớ hỗn độn

Mỗi số liệu phải có:

company_id

metric_id

value

unit

period

geography

product

source

source_url

reported_at

value_type

note

Đặc biệt thêm:

value_type

vì:

ACTUAL

CAPACITY

TARGET

CUMULATIVE

ESTIMATE

PLANNED

khác nhau hoàn toàn.

Ví dụ:

“Công suất 120.000 tấn/năm”

không được coi là:

“Sản lượng 120.000 tấn/năm”.

# VII. Đây là backlog công việc mình muốn bạn làm từ bây giờ

## 🔴 PRIORITY 1 — phải hoàn thành

### 1. Chốt Data Scope

Tạo một file:

metadata/source_matrix.xlsx

Các domain:

01 Production

02 Domestic Price

03 Global Market

04 Trade

05 Processing

06 Company

07 Sustainability

08 Weather

09 FX

10 Energy/Fuel

Mỗi domain ghi:

Dataset

Source

Grain

Time range

Frequency

Geography

Robusta-specific?

Format

API/PDF/CSV/HTML

Status

Priority

Không tìm dữ liệu lung tung trước khi có bảng này.

### 2. Tìm dữ liệu Processing

Mục tiêu tối thiểu:

10–20 factories

Mỗi factory:

Company

Factory

Province

Processing type

Capacity

Unit

Start year

Product

Source

Đây là dataset mở rộng rất khả thi.

### 3. Tìm dữ liệu Company

Không cần hàng nghìn dòng.

Mục tiêu đầu tiên:

5 companies

×

3–5 metric groups

Tức là:

Nestlé

Intimex

Simexco

Vĩnh Hiệp

LDC

mỗi công ty tìm:

Sourcing

Processing

Export

Sustainability

Nếu công ty nào không có metric → ghi NO DATA, không cố bịa/ước lượng.

### 4. Mở rộng Trade

Ưu tiên:

HS code

↓

Green

Roasted

Instant

Extracts

với:

Year/Month

Partner

Quantity

Value

Unit

# VIII. 🟠 Trong lúc tìm dữ liệu, phải làm Bronze

Đây là chỗ mình muốn bạn thay đổi cách làm.

Không chờ dữ liệu hoàn chỉnh.

Bạn chỉ cần lấy 3 nguồn đại diện để dựng vertical slice:

BBW Coffee API

↓

Python

↓

Bronze

Production CSV

↓

Python

↓

Bronze

Nestlé HTML

↓

Python

↓

Bronze

Ba loại này đại diện cho:

API

CSV

HTML

Sau đó chứng minh:

3 kiểu nguồn

↓

1 Bronze architecture

↓

MinIO

↓

raw preserved

↓

metadata

Đây mới là bằng chứng Data Engineering.

# IX. 🟡 Sau Bronze mới vẽ Pipeline

Bạn không cần chờ tất cả dữ liệu.

Vẽ ngay architecture v1:

┌── BBW API

├── CSV datasets

Data Sources ────┼── Open-Meteo

├── Trade

├── Company HTML/PDF

└── Other APIs

│

▼

Python Ingestion

│

▼

┌───────────┐

│   BRONZE  │

│   MinIO   │

└───────────┘

│

▼

PySpark

│

┌────────┴────────┐

▼                 ▼

Data Quality      Transform

│                 │

└────────┬────────┘

▼

┌───────────┐

│  SILVER   │

│ Parquet / │

│  Iceberg  │

└───────────┘

│

▼

Gold Fact/Dim

│

┌─────────┴─────────┐

▼                   ▼

Power BI            Forecast

Đây chỉ là architecture v1. Sau này sửa được.

# X. Lịch làm việc mình đề xuất cho bạn

## Ngày 1 — hôm nay

Không cài thêm công nghệ.

Hoàn thành:

- Source Matrix v1

- Chia 10 domains

- Chốt Must/Should/Nice

- Chốt 5 công ty khảo sát

- Chốt metric cần tìm cho từng công ty

- Vẽ Architecture v1

## Ngày 2

Tập trung Company + Processing:

- Nestlé

- Intimex

- Simexco

- Vĩnh Hiệp

- LDC

Mỗi công ty ít nhất tìm:

Factory

Capacity

Sourcing

Farmers

Export

Sustainability

Không cần tìm mọi thứ.

## Ngày 3

Hoàn thành:

- Trade mở rộng

- Processing dataset

- Company Metric dataset v0.1

- Source URL

- Data dictionary

## Ngày 4

Quay sang kỹ thuật:

MinIO

↓

coffee-lakehouse

↓

bronze/

Upload/ingest:

BBW Coffee

Production CSV

Nestlé HTML

## Ngày 5

Python ingestion:

API → MinIO

CSV → MinIO

HTML → MinIO

Mỗi batch có:

raw file

metadata.json

batch_id

ingested_at

source

## Ngày 6

Bắt đầu PySpark:

Bronze

↓

read

↓

schema

↓

DQ

↓

Silver

Chỉ làm 1 domain trước, tốt nhất là domestic_price.

## Ngày 7

Hoàn thiện:

Architecture diagram

Data Source Matrix

Data Dictionary

DQ Rules

Bronze PoC

Silver PoC

Đến đây bạn đã có cái để báo cáo với giảng viên, thay vì chỉ nói “em đang tìm dữ liệu”.

# XI. Và quan trọng nhất: tiêu chuẩn “đủ dữ liệu” của đề tài

Bạn không cần:

“Tìm được dữ liệu của tất cả công ty cà phê Việt Nam.”

Điều đó gần như không khả thi.

Bạn cần chứng minh:

Hệ thống có khả năng tích hợp dữ liệu thị trường Robusta từ nhiều loại nguồn và nhiều cấp độ thông tin, bao gồm dữ liệu sản xuất, giá, thương mại, chế biến và thông tin doanh nghiệp, với cơ chế lưu trữ, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Với bộ:

Production

+ Domestic Price

+ London

+ Trade

+ Weather

+ FX

+ Fuel/Energy

+ Processing

+ Company

là đề tài đã lớn hơn rất nhiều so với phiên bản ban đầu chỉ xoay quanh giá.

Và dữ liệu công ty không nên được xem là dataset chính để phân tích giá. Nó đóng vai trò mở rộng cấu trúc thị trường và năng lực chế biến/sourcing của các doanh nghiệp. Đây là cách hợp lý nhất để đáp ứng yêu cầu giảng viên mà không làm Gold trở thành một kho dữ liệu tạp nham.

### Việc bạn nên làm ngay bây giờ

Đừng tiếp tục tự search từng công ty một cách ngẫu nhiên. Hãy tạo trước bảng Company Data Acquisition với 5 công ty:

Nestlé

Intimex

Simexco

Vĩnh Hiệp

LDC

và 6 cột metric:

Sourcing

Farmers

Factory

Processing Capacity

Export

Sustainability

Mình đã kiểm tra sơ bộ và 5 công ty này thực sự có các loại thông tin công khai tương ứng, không phải danh sách chọn theo cảm tính: Nestlé có bộ KPI NESCAFÉ Plan rất rõ; Intimex công bố nhà máy/công suất/xuất khẩu; Simexco có quy mô và cơ sở vật chất; Vĩnh Hiệp có lịch sử công suất và rang xay; LDC công bố cơ sở chế biến, vùng thu mua và nông dân. Nestlé Việt Nam - Sống Vui Khoẻ

Sau đó mới mở rộng sang Phúc Sinh, ofi, Trung Nguyên, Vinacafé... nếu 5 công ty đầu cho thấy dữ liệu đủ tốt. Điều này sẽ giúp bạn vừa tiến được phần thu thập dữ liệu, vừa không tiếp tục mắc kẹt ở việc “tìm cho đủ”.